**Protokolle – muskelnundmehr.wordpress.com**

* 05.12.2017:
  + Soll:
    - Informieren über verschiedene CMS Systeme
    - Auswahl eines CMS Systems
  + Kann:
    - Über CMS Informiert
    - CMS ausgewählt – Wordpress
  + Probleme:
    - Keine
* 06.12.2017
  + Soll:
    - Start des Pflichtenhefts
    - Use Cases definieren
  + Kann:
    - Pflichtenheft gestartet
    - Use Cases definiert
  + Probleme:
    - Besprechung der Use Cases mit Kunden
* 09.12.2017:
  + Soll
    - Definieren der Umsetzung Details
    - Schreiben der Anforderungsspezifikation
  + Kann:
    - Umsetzung Details definiert
    - Anforderungsspezifikation geschrieben
  + Probleme:
    - Keine
* 10.12.2017:
  + Soll:
    - Definieren der User Stories
    - Erstellung der Protoypen
      * Sketch
      * Low-fidelty
  + Kann:
    - User Stories definiert
    - Prototypen erstellt
  + Probleme:
    - Recherche Erstellung Prototypen
* 11.12.2017:
  + Soll:
    - Protokoll ein Pflichtenheft eintragen
    - Erstellung des Zeitplans
  + Kann:
    - Protokolle eingefügt, aber nachträglich entfernt
    - Zeitplan erstellt
  + Probleme:
    - Problem ob Protokolle ins Pflichtenheft gehören
* 12.12.2017:
  + Soll:
    - Abschluss und Abgabe des Pflichtenhefts
    - Start Design der Bilder für die Webseite
  + Kann:
    - Pflichtenheft kontrolliert und abgegeben
    - 2 Bilder für die Webseite designt
  + Probleme:
    - Keine
* 13.12.2017:
  + Soll:
    - Weiterdesign Bilder
    - Recherche Bilder
    - Start Entwicklung Webseite
    - Kundengespräch
  + Kann:
    - 2 weitere Bilder designt
    - Bilder recherchiert
    - Kundengespräch abgeschlossen
    - Erste Bilder und Texte zu Webseite hinzugefügt
  + Probleme:
    - Keine
* 15.12.2017:
  + Soll:
    - Weiterentwicklung der Webseite
    - Erstellung der Unterseiten
    - Recherche weitere Bilder
    - Texte und Bilder einfügen
  + Kann:
    - Webseite macht fortschritte
    - Unterseiten erstellt
    - Neue Bilder gefunden
    - Die neuen Texte und Bilder eingefügt
  + Probleme:
    - Keine
* 17.12.2017:
  + Soll:
    - Texte weiterschreiben
  + Kann:
    - Neue Texte geschrieben und eingefügt
  + Probleme:
    - Keine
* 18.12.2017:
  + Soll:
    - Texte weiterschreiben
  + Kann:
    - Neue Texte geschrieben und eingefügt
  + Probleme:
    - Keine
* 19.12.2017:
  + Soll:
    - Beiträge schrieben
    - Kommentare aktivieren
  + Kann:
    - Erster Beitrag geschrieben
    - Kommentare aktiviert
  + Probleme:
    - Navigation auf Wordpress um Kommentare zu aktivieren
* 20.12.2017:
  + Soll:
    - Kundengespräch führen
    - Alternativ Tags zu Bildern hinzufügen
    - Kundengespräche formatieren
    - Tests formatieren
  + Kann:
    - Kundengespräch geführt
    - Alternativ Tags hinzugefügt
    - Kundengespräch formatiert
    - Tests formatiert
  + Probleme:
    - Kritik des Kunden:
      * Titel kürzer
      * Blocksatz
      * Menü Anordnung
* 21.12.2017:
  + Soll:
    - Protokolle zusammenführen
    - Sitemap erstellen
    - Zeitplan Fazit erstellen
    - Zeitplan graphisch darstellen
    - Script schreiben dass auf andere Seite verlinkt ohne klickt
    - Arbeitspakete auf GIT nachreichen
    - ReadMe schreiben
  + Kann:
    - Zeitplan Fazit erstellt
    - Sitemap erstellt
    - Zeitplan graphisch dargestellt
    - Automatische Weiterleitung geschrieben
    - Protokolle zusammengeführt
    - Arbeitspakete auf GIT nachgereicht
    - ReadMe geschrieben
  + Probleme:
    - Passenden Code schreiben für automatische Weiterleitung
* 22.12.2017:
  + Soll:
    - Abgabe
  + Kann:
    - Abgeben
  + Probleme:
    - Keine